Projet ETML-ES – Modification – « Hard/Soft »

| PROJET: | MaquetteBille2D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise/Client: | ETML | Département: |  |  |
| Demandé par (Prénom, Nom): | Philippe Bovey | Date: | 27.05.26 |
| Objet (No ou réf, pièce, PCB...) | 2417 |  |  |  |
| Version à modifier: | Version A |  |  |

| Auteur (ETML-ES): | Luca Ferreiro | Filière: | SLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouvelle version: | Version B | Date: | 27.05.26 |

# Description ou justification

C’est un projet qui est souvent ressortie aux portes ouvertes, malheureusement celui-ci souffre de quelques bugs et défauts. On m’a donc demandé d’y remédier un maximum avec ces modifications là et aussi l’améliorer dans le but d’impressionner encore plus les futurs visiteurs et d’avantage les motivées à venir étudier ici.

# Référence conception

Tout se trouve dans le répertoire suivant :

K:\ES\PROJETS\SLO\2417_MaquetteBille2D\2417A

# Détail des modifications

| # | Description Tâche | Fait par | Implémenter | Tester & Vérifier | Approuvé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Détection de la bille sur plateau | LFO | OUI | OUI |  |
| 2 | Affichage de bienvenu | LFO | OUI | OUI |  |
| 3 | Gestion UART | - | NON | NON |  |
| 4 | Amélioration du facteur PID | - | NON | NON |  |
| 5 | Sauvegarde de réglage | - | NON | NON |  |
| 6 | Point de consigne ajustable par User | - | NON | NON |  |
| 7 | Debug sur plantage système | - | NON | NON |  |
| 8 | Refonte du menu | - | NON | NON |  |

# Remarques

Par manque de temps je n’ai pas pu faire toutes les modifications que je voulais, c’est la raison pour laquelle il y’a autant de modifications non-implémenter (et également car la détection de bille a pris du temps du fait que c’était compliquer de comprendre le fonctionnement exacte et que aucun structogramme n’avait été fait par mon prédécesseur).

# Convention de nommage et liens

Le nom de ce fichier doit être unique et doit donc contenir le numéro du projet et un numéro consécutif de modification avec le format suivant :

aaii_MOD_nn.docx

ou

NomProjet_MOD_nn.docx

avec :

- MOD : pour modification

- aaii : numéro de projet, exemple 1708 pour projet de 2017 no 08

- NomProjet : Si le projet n’est pas numéroté ou mandat de client.

- nn : numéro de modification. La première est 01

Exemples :

- 1708_MOD_01.docx		1ere modification pour le projet 1708

- 1708_MOD_02.docx		2e modification pour le projet 1708

- CapteurVolets_MOD_01.docx	Cas de projet externe

Le schéma et/ou les documents de production de la pièce ou du PCB se référeront à ce document dans les cartouches.

Si un nouveau projet reprend un design d’un autre projet, créer un document de modification numéro 00. Ainsi, on pourra décrire les modifications initiales dans le fichier.

Exemple :

- 1803_MOD_00.docx	Modification initiale pour le nouveau projet 1803 à partir d’un autre projet (par ex. 1708)

## Stockage du fichier

Ce fichier sera stocké à la racine du dossier /doc d’un projet.

Ainsi, tous les fichiers de modifications des pièces ou PCBs faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire. La numérotation devient implicite.